АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории действующего объекта строительного производства
г. Москва
(место составления)
«17» 07 2026 г.        Производственный корпус № 2
(наименование действующего производственного объекта, на территории которого производятся строительно-монтажные работы)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий объект, Смирнов Алексей Викторович, Генеральный директор ООО «Ромашка»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
и представитель руководителя действующего предприятия Николаев Игорь Петрович, Директор ООО «СтройМонтаж»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект Кровля производственного корпуса № 2
(наименование объекта, участка, территории)
ограниченный координатами г. Москва, ул. Производственная, д. 12, стр. 3
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:
начало «20» 07 2026 г.
окончание «31» 07 2026 г.
До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	Оградить зону производства работ, вывесить знаки безопасности
	до начала работ
	Орлов Д.С.

	Смонтировать анкерную линию, проверить страховочные системы
	до начала работ
	Сидоров П.А.

	Провести целевой инструктаж бригаде
	20.07.2026, 08:30
	Кузнецова О.Д.



Представитель застройщика (технического заказчика),
эксплуатирующего объект    Смирнов Алексей Викторович    _________________
(подпись)
Представитель руководителя действующего
предприятия    Николаев Игорь Петрович    _________________
(подпись)




